

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participantes | Rol | Firma |
| Loeza Navarrete Karen Yuritzi | Scrum Master |  |
| Sanchez García Alam Yael | Product Owner |  |
| Besares Valente Liliana | Programador Senior |  |

Acapulco, Guerrero a 01 de julio del 2019

Sala de juntas del Instituto Tecnológico de Acapulco

**PLANEACIÒN DEL 2do SPRINT (FASE 2)**

**Duración del sprint:** 10 días (inicio 01 de Julio al 12 de Julio del 2019)

**Objetivo general:** en este periodo de 10 días se espera llegar a cumplir con un avance significativo debido a que estaremos a más del 70% del proyecto y ya podremos ver la forma que ira tomando en base a lo planeado desde el levantamiento de requerimientos cumpliendo la expectativa de calidad.

**Requerimientos a atender:**

* **Editor de participantes (docentes que tomaran el curso):**

En esta sección se mostrará los datos relevantes de los participantes, así como las opciones dar de baja, dar de alta, actualizar y salir.

* **Creación de la sección Cursos tomados y posibles a tomar**

Aquí se mostrará la información acerca de los cursos cursados por el participante y los posibles cursos a tomar.

* **Selección de cursos**

En esta sección el docente seleccionara el curso de su preferencia.

* **Evaluación participante**

En esta sección el participante podrá verificar el resultado de su desempeño en el curso.

* **Editor Instructor**

En esta sección se mostrará los datos relevantes de los instructores, así como las opciones dar de baja, dar de alta, actualizar y salir.

* **Currículum-Instructor**

Contendrá toda la formación académica del instructor.

* **Editor-Curso Instructor**

Se mostrarán los datos acerca del curso, así como las opciones dar de baja, dar de alta, actualizar y salir.